П Л А Н

мероприятий по социально – экономическому развитию

села Николо – Березовка на 2015 год

| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
|  | Определить перспективное направление расширения ТБО села Николо-Березовка (П –ая очередь) и начать строительство или строительство цеха и переработки с дальнейшей перевозкой в ГУП «Табигат». | 1-Ш квартал 2015 года | Администрация района совместно с Министерством экологии и природопользования РБ Администрация сельского поселения |
| 2. | Начать работу по проектированию рекультивации существующего полигона ТБО села Николо-Березовка (1 –ая очередь). | 1-Ш квартал 2015 года | Администрация района совместно с Министерством экологии и природопользования РБ Администрация сельского поселения |
| 3. | Сдать 30-ти квартирный новый дом по федеральной программе «Переселение из аварийного жилфонда» по адресу: с.Николо-Березовка, ул. Камская, д.3А | 31.05.2015 года | Администрация района Администрация сельского поселения, ООО «УралСтройСервис» |
| 4. | Начать строительство нового дома по 2-ой части федеральной программы «Переселение из аварийного жилфонда» по адресу: с.Николо-Березовка, пер. Монтажников, д.1 | 2015 год | Администрация района Администрация сельского поселения |
| 5. | Заменить кровлю дома № 3 по ул. Камская с.Николо-Березовка | 2015 год | Администрация сельского поселения |
| 6. | Завершить проектирование с получением положительного заключения гос.экспертизы «Реконструкция центральной канализационно-насосной станции № 3 с.Николо-Березовка. | 1 квартал 2015 года | Администрация сельского поселения Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Краснокамскому району МУП «Нефтекамскводоканал» |
| 7. | Завершить оформление бесхозного имущества (водопроводные, канализационные, электрические, газовые сети), а также поставить на учет все уличные дороги. | 2015 года | Администрация сельского поселения Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Краснокамскому району МУП «Нефтекамскводоканал» |
| 8. | Продолжить работу по подготовке проектно-сметных документаций по закольцовке сетей центрального водоснабжения по селу, согласно расчетной схеме водоснабжения и подготовленным проектам. | 2015 год | Администрация сельского поселения МУП «Краснокамстройзаказчик» |
| 9. | Продолжить работу для улучшения водоснабжения с.Николо-Березовка по установке индивидуальных приборов учета в частном секторе и общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. | В течение года | Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» МУП «Нефтекамскводоканал» |
| 10. | Асфальтирование улиц: Луговая, Монтажников, Комсомольская (завершить). Добиться асфальтирования объездной дороги вдоль опушки леса с.Николо-Березовка, протяженностью 4км через благотворительный фонд АНК «Башнефть» и строительства новой объездной дороги за территорией кладбища общей протяженностью 1300 метров и после запретить движение грузового транспорта по ул.Макаренко. | П-Ш квартал 2015 года | Администрация района Администрация сельского поселения АНК «Башнефть» |
| 11. | Спроектировать и построить уличное освещение трассы Нефтекамск-Н-Березовка | 2015 год | Администрация района Администрация сельского поселения МУП НМПЭС, МУП «Краснокамстройзаказчик» |
| 12. | Перевести полностью автоматизацию управления уличным освещением с системы свет-01 на систему «Кулон». | 2015 год | Администрация района Администрация сельского поселения МУП НМПЭС, МУП «Краснокамстройзаказчик» |
| 13. | Ямочный ремонт улиц и дворов. | П-Ш квартал 2015 года | Администрация сельского поселения Краснокамский ДРСУ ООО «Коммунальник» |
| 14. | Продолжить работу по замене уличных светильников с лампами типа ДРЛ на экономичные типа ДНаТ или 3 поколения (светоиодные). | В течение года | Администрация района Администрация сельского поселения МУП НМПЭС |
| 15. | Продолжить работу по установке уличного освещения во дворах многоквартирных жилых домов, ул.Нагорная (верхняя сторона), ул.Портовая, ул.Новая, ул.Макаренко, улица вдоль парка Победы, ул.Монтажников от дома № 22 до конца улицы. | В течение года | Администрация района Администрация сельского поселения МУП НМПЭС |
| 16. | Провести реконструкцию лини электропередач улиц Чкалова, Нагорная, Горная, Портовая, Лесная, Труда, вдоль парка Победы, пер. Чкалова (через РАИП) | 2015 год | Администрация района Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» |
| 17. | Продолжить работу по переводу лесного квартала № 49 в земли населенных пунктов для дальнейшего освоения под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. | 2015 год | Администрация района Администрация сельского поселения, Правительство РФ, РБ. |
| 18. | Вести работу по выявлению новых бесхозных объектов газо-, водо-, электроснабжения и дорог села Николо-Березовка. | 2015 год | Администрация сельского поселения Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Краснокамскому району |
| 19. | Начать строительство новой общественной бани, (рядом с котельной № 2). | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 20. | Благоустройство Николо-Березовского кладбища: - переустановить металлические заборы парка Победы на ограждение мест захоронения; - установить баннер-щит с названием; - выполнить ремонт дома ритуальных услуг; - проводить постоянно экологические субботники; - выполнить дополнительное корчевание пней деревьев, выполнить планировку грунта; - провести конкурс и заключить договора по содержанию мест захоронения (благоустройство); - провести конкурс по предоставлению услуг по захоронению. | 2015 год | Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» ООО «Тепловые сети» |
| 21. | Продолжать работу по благоустройству парка Победы: - выполнить санитарную рубку деревьев; - дополнить новыми элементами детскую игровую площадку; - установить новые военные технические памятники; - увеличить пешеходную тропу «Здоровья» по линии зимней лыжной трассы; - достроить футбольный корд (поле), волейбольную, баскетбольную площадки, теннисный корд; - посадка деревьев. | П квартал 2015 года | Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» ООО «Тепловые сети» ГУП «Краснокамский лес» Все организации, предприятия, учреждения района |
| 22. | Предоставить: - в аренду для благоустройства и организации пляжного отдыха индивидуальным предпринимателям берег реки Кама; - в аренду для организации пляжного отдыха физическим и юридическим лицам берег реки Кама, согласно действующего законодательства и поступающих заявлений; - в аренду территорию для организации и катания тюбинк-парков; - в аренду территорию для организации игры «Пеинтбол». | В течение года | Администрация района Администрация сельского поселения Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Краснокамскому району |
| 23. | Продолжать установку детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов. | В течении года | Администрация сельского поселения |
| 24. | Обновить заборы на центральных улицах (красных линиях): ул.Строителей, ул.Молодежная, ул. Ленина. | П-Ш квартал 2015 года | Администрация сельского поселения |
| 25. | Для увеличения доходной части бюджета села постоянно вести согласованную работу с юридическими и физическими лицами о своевременной уплате налогов (имущественный, земельный, транспортный). | В течение года | Администрация района Администрация сельского поселения |
| 26. | Для пополнения финансовыми средствами бюджета села постоянно вести работу по формированию земельных участков с последующим выставлением их на торги. | В течение года | Администрация района Администрация сельского поселения |
| 27. | Продолжить капитальный ремонт многоквартирных домов через ГУП «Региональный оператор Республики Башкортостан» в связи с подготовкой празднования 70-летнего юбилея Победы в ВОВ | В течение года | Администрация сельского поселения Управляющая компания |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 1. | Организовать рейды по благоустройству и проверке санитарного состояния улиц села Николо-Березовка. | Ежемесячно | Администрация сельского поселения Депутаты ООО «Коммунальник» |
| 2. | Организовать субботники по наведению чистоты и порядка на территориях организаций, предприятий, учреждений, внутри кладбища и улиц села. Ликвидировать несанкционированные мусоросвалки в черте жилого сектора. | В течение года | Депутаты Постоянные комиссии Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» ГУ «Центр занятости населения г.Нефтекамска» Организации Предприятия Учреждения |
| 3. | Организовать массовую посадку деревьев на территории сельского поселения Николо-Березовский сельсовет с обязательной установкой ограждений (ул. Строителей, ул. Дорожная, ул. Ленина, парк Победы). | П-1У квартал 2015 года | Депутаты Постоянные комиссии Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» ГУ «Центр занятости населения г. Нефтекамска» Организации Предприятия Учреждения |
| 4. | Продолжать озеленение улиц и подведомственных территорий предприятий, организаций и учреждений села. | П-Ш квартал 2015 года | Администрация сельского поселения Организации Предприятия Учреждения |
| 5. | Продолжать оформление клумб и газонов села, согласно разработанного плана. | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 6. | Продолжать отлов и иммобилизацию бродячих собак и кошек в селе Николо-Березовка. | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 7. | Продолжать ликвидацию сухостойных деревьев, создающих угрозу для населения и коммуникаций. | По мере необходимости | ООО «Коммунальник», организации, обслуживающие свои подведомственные коммуникации |
| 8. | В зимний период регулярно проводить очистку улиц, дворов и тротуаров от снега ручным и механизированным способом с посыпкой хим.реагентов против гололеда | I-IV квартал 2015 года | Администрация сельского поселения ООО «Коммунальник» и закрепленные организации и предприятия села |
| 9. | Следить за освещением улиц и заменой перегоревших ламп и оборудования. | Постоянно | Администрация сельского поселения МУП НМПЭС |
| 10. | Вести контроль за соблюдением красных линий и законность границ улиц села и строительства новых зданий и сооружений. | Постоянно | Администрация района Администрация сельского поселения, Отдел архитектуры Администрации района |
| РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ |
| 1. | Продолжать работу по программе ЗУМО. Обновить списки населения, имеющих в хозяйстве крупно – рогатый скот. Завершить обновление похозяйственных книг. | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 2. | Организовать ярмарки по продаже сельхозпродуктов и удобрений для населения. | К праздникам и памятным датам | Сельхозуправление Администрация сельского поселения |
| 3. | Оказывать помощь в выделении льготных кредитов для ИЖС и ЛПХ. | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 4. | Выделение льготного лесоматериала для застройщиков. | П-Ш квартал 2015 года | Администрация сельского поселения |
| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Организовать работу по оказанию социальной помощи на дому пожилым одиноким гражданам с привлечением учащихся школы. | Постоянно | Администрация сельского поселения Школа Совет ветеранов |
| 2. | Оказывать помощь в приобретении лесоматериала нуждающимся жителям и индивидуальным застройщикам. | Постоянно | Администрация района ОСЗН Совет ветеранов |
| 3. | Совместно с руководителями предприятий оказывать помощь ветеранам войны и труда. | Постоянно | Администрация сельского поселения Все организации Совет ветеранов |
| 4. | Поощрять общественных активистов и заслуженных ветеранов ценными подарками. | По мере возможности | Администрация сельского поселения (спонсоры) Совет ветеранов |
| ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА |
| 1. | Провести собрание о найме пастухов. | Апрель | Администрация сельского поселения |
| 2. | О благоустройстве села и выполнение плана социально- экономического развития села. | Август | Администрация сельского поселения |
| 3. | Подготовить и провести праздники: - 23 февраля День защитников Отечества - 8-е Марта - 1-е Мая - 9-е Мая - Дни славянской письменности и культуры - Национальный праздник «Сабантуй» - Праздник цветов - День знаний - День пожилых людей - День призывника - День Матери - День инвалидов - Новый год - Активное участие в спортивных мероприятиях села и района. | Февраль Март Май Май Май Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь Декабрь В течение года | Администрация района Администрация сельского поселения Управление культуры Женсовет Совет ветеранов Депутаты Специалист по делам молодежи и спорту |