МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3

на выполнение работ по благоустройству территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда")

с. Николо-Березовка		                       	                                    «13» апреля 2021 г.

Администрация сельского поселения Николо-Березовский  сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,  в лице главы администрации сельского поселения Султанова Марселя Мазгаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "РАльФ", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Фархутдинова Рифата Анфировича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по благоустройству территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда"), (далее – «Работы»),  в  соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием, условиями настоящего Контракта, действующими техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, по объекту расположенному по адресу: Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, территория парка Победы далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п.1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Срок выполнения работ:  Контракт вступает в силу с 15 мая и действует до 31 августа 2021 г.

1.4. Работы выполняются по адресу: Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, территория парка Победы

1.5. Идентификационный код закупки № 213023100118502310100100260014299244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет 7 882 975,58  (Семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%, 1 313 829,26 (Один миллион триста тринадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 26 копеек, является твердой  и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость выполнения полного комплекса работ в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием, а также стоимость материалов, оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, включая затраты на их транспортировку, складирование, хранение, иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом контракта, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к подрядчику не применен иной режим налогообложения), сборов, материалов, оборудования и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.

2.3 Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

2.3.1. При снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

2.3.2.Если по предложению Муниципального заказчика увеличивается, предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ  не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ,  исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы объема работ.

2.4. В цену муниципального контракта включено условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Обязательство Муниципального заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств, с расчетного счета Муниципального заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный заказчик ответственности не несет.

2.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту их выполнения после предоставления Подрядчиком Заказчику актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение не более чем 15    (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.  Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Источник финансирования – Средства бюджета РБ, местного бюджета,

2.7. Источник финансирования – Средства бюджетов: Российской Федерации,  Республики Башкортостан, муниципального района Краснокамский район РБ, сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район РБ.

2.8  Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 3.1. Контракт, вступает в силу с 15 мая и действует до 31 августа 2021 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения. Окончание срока действия контракта не касается гарантийных обязательств, действующих до окончания срока гарантии на выполненные работы.

## 3.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии со сметной документацией, техническим заданием,  являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта.

## 3.3. Срок выполнения работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

- Начало выполнения  работ – 15 мая 2021г.;

- Дата окончания выполнения работ - до 31 августа 2021 года

3.4. Подрядчик имеет право выполнить работы, оказать услуги досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ.

4.1.3. Проводить экспертизу выполненных работ в части их соответствия условиям контракта (ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.1.4. В ходе организации контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов Муниципальный заказчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Муниципальным заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Муниципальным заказчиком лабораторных исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

4.1.5. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять контроль  за производством работ и их качеством.

4.2.2. Принять работы, выполненные Подрядчиком в установленном порядке с надлежащим качеством согласно условиям, предусмотренным Муниципальным контрактом.

4.2.3. Оплатить в соответствии с условиями Муниципального контракта выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с разделом 2 Контракта, исходя из стоимости работ, определенной п.2.1. Муниципального контракта.

4.3.Подрядчик обязан:

4.3.1. Качественно своими силами (в том числе при необходимости с привлечением субподрядных организаций) и средствами в счет цены, указанной в разделе 2 контракта, выполняет все работы в объеме и сроки, установленные Муниципальным контрактом.

4.3.2. Приобретать материалы, не обремененные правами третьих лиц, а также соответствующие требованиям качества и пригодные для использования.

4.3.3. Произвести поставку, сборку и установку оборудования в соответствии с функциональными,  техническими и качественными характеристиками объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах от всякого рода повреждений.

4.3.4. Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территорий (в течение 24 часов, с момента окончания работ).

4.3.5. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.

4.3.6. Обеспечить безопасность движения в границах территории  выполнения работ, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений.

4.3.7.Обеспечивает сохранность объектов и материалов, используемых для выполнения работ, на период производства работ до момента их приемки Заказчиком.

4.3.8. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность движения транспорта и пешеходов, связанную с организацией и методами выполнения работ. Допущенные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3.9. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения журналы производства работ.  Вести журналы лабораторных испытаний входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, отчитываясь о результатах перед Муниципальным заказчиком в форме протоколов лабораторных испытаний при приемке выполненных работ.

4.3.10. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

4.3.11. Обеспечить за свой счет охрану  объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. В случае, если в указанный срок объектам будет причинен ущерб, обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.3.12. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

4.3.13. Подрядчик несет ответственность по восстановлению за счет средств Подрядчика в срок не позднее трёх дней с момента повреждения элементов внешнего благоустройства и инфраструктуры, поврежденных в результате выполнения подрядных работ, в том числе при нанесении вреда лицами, привлечёнными Подрядчиком к выполнению работ.

4.3.14. Представлять Заказчику запрашиваемую информацию в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

4.3.15. Назначать и обеспечить явку своего уполномоченного представителя в комиссию для проведения совместно с Заказчиком проверки качества выполнения работ по Контракту.

4.3.16. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных прав третьих лиц, в том числе связанных с объектами интеллектуальной собственности.

4.3.17. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в согласованные сторонами сроки.

4.3.18. После получения письменного извещения Муниципального заказчика о выявленных на гарантийном участке  объекта дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

4.3.19. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

4.3.20. При исполнении контракта стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и действующими нормативно-техническими документами.

4.3.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные условиями настоящего Контрактом.

4.4.  Подрядчик вправе:

4.4.1. При завершении выполнения отдельных этапов Работ представить Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и комплект исполнительной документации (при необходимости).

4.4.2. С согласия Заказчика досрочно приступить и исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с настоящим Контрактом и  подписанным Заказчиком актом приемки выполненных работ по Контракту;

4.4.4. Требовать от Заказчика своевременного подписания актов приёмки выполненных Работ по результатам их завершения на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов;

4.4.5.Приступть, выполнить весь объем работ, предусмотренный контрактом, или отдельные виды (этапы) работ досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения работ без письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты за выполненные работы;

4.4.6. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1 Подрядчик сдает, а Муниципальный заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих промежуточных актов приемки выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее – форма № КС-3); 			Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их, либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ

5.2. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.3. По завершении выполнения работ Подрядчик за 2 (два) дня до начала приемки работ должен известить об этом Заказчика в письменной форме и передать Заказчику всю исполнительную и техническую документацию. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

5.4. Подрядчик в соответствии с требованиями контракта передает Заказчику выполненные работы. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после выполнения всех работ в течение 5 рабочих дней, оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанными Сторонами.

5.5. При обнаружении отступлений от требований Заказчика и (или) условий настоящего контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить замечания в акте с указанием срока их исправления.

5.6. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ требованиям Заказчика и (или) условиям настоящего контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение срока, установленного Заказчиком.

Все расходы, связанные с исправлением некачественно выполненных работ, оплачиваются Подрядчиком. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ, требующих переделки, после фактического перечисления стоимости работ на расчётный счёт Подрядчика, последний обязан в срок, согласованный с Заказчиком устранить недостатки за свой счет или перечислить на расчётный счет Заказчика денежную сумму, согласованную Сторонами и необходимую для исправления выявленных недостатков.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы, в т.ч. при эксплуатации объекта, отступления от условий контракта или иные дефекты и недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан немедленно известить об этом Подрядчика. Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.

5.9. Подрядчик после оформления приемки работ Заказчиком не освобождается от ответственности за невыполнение любого из обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом ко времени подписания акта приемки выполненных работ. В этом случае к акту прилагается перечень недоработок с указанием сроков для их устранения.

5.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик обязан выполнить все виды работ в строгом соответствии со сметной документацией, техническим заданием  не внося никаких изменений в объемы и виды работ, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН, СП, ВСН, НПБ, ППБ, а также другими действующими нормативными документами по предмету контракта.

При выполнении работ должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы.

Подрядчик должен за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов результата выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта.

6.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

6. 7.Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, условиями Контракта и нормам действующего законодательства РФ, а также соблюдение технологий выполнения Работ;

- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

6.8. Гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных Работ и составляет 36 месяцев или  3 (три) года со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

6.9. Заказчик, обнаруживший недостатки (нарушения, дефекты) результата выполненных Работ, предъявляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных Работ.

6.10. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в срок, указанный в требовании Заказчика, если этот срок является разумным (технически возможным). Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок (технически возможный) с момента получения требования Заказчика.

6.11. В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с настоящим разделом Заказчик имеет право привлечь для их исполнения третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 5 % от цены контракта, 394 148,78 руб. (Триста девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) руб. 78 коп.

Если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

7.3.В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией срок ее действия должен превышать срок действия обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантии,  не менее чем на один месяц, в том числе, в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 44-ФЗ. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

7.4.Денежные средства на обеспечение исполнения настоящего Контракта должны быть перечислены не позднее срока заключения настоящего Контракта и находиться на счете Заказчика до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту по реквизитам:

Получатель: Администрация сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

ИНН 0231001185

КПП 023101001

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Башкортостан Банка России// УФК по Республике Башкортостан г.Уфа

р/с 03232643806374210100

л/с 05013064760

Кор счет 40102810045370000067

БИК 018073401

7.5. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

7.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту.

7.7. Подрядчик, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного со стороны Заказчика актом, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта.

7.8. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими Сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку выполненных работ.

7.9. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта.

8. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

8.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. В журнале отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

8.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем делает отметку, об исполнении в журнале производства работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

9.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.4. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

9.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.8. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

9.9. Выплата неустоек (штрафов, пеней) санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций и/или разногласий заинтересованная сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении  другой стороне претензию, составленную в письменной форме.

9.12. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан – в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

9.13. В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.14. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения контрактных отношений.

9.15. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту (банковской гарантии, удержания внесенных денежных средств).

9.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.18. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.

9.19. При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Подрядчиком пунктов настоящего Контракта, Подрядчик возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

9.20. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательствам, и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным  ч. 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

9.3.1. Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

9.3.2. Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки товара, предусмотренные настоящим Контрактом;

9.3.3. Поставщик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает срок поставки товара, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Поставщиком условий Контракта стало очевидно, что товары не будут поставлены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной Контракта.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщиком выполнены следующие действия:

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения;

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

9.8.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты поставки товара;

9.8.2. Заказчиком незаконно и необоснованно отказано в приемке товара.

9.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

9.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.5. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном (претензионном) порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Контракт,  вступает в силу с 15 мая 2021 г. и действует до 31 августа 2021 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

В течение пяти рабочих дней с даты заключения Контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

12.2. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.3.При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий.

12.3.1. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных настоящим Контрактом количества товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.3.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Сторонами согласовываются новые условия настоящего Контракта, в том числе о цене и (или) сроках исполнения настоящего Контракта и (или) количестве товара, предусмотренного настоящим Контрактом.

12.3.3. При поставке в ходе исполнения Контракта товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

12.4.  При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон, и информация о них подлежит размещению в Реестре контрактов. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения информация о внесённых в Контракт изменениях должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре контрактов.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2.  Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для направления Заказчиком сведений об исполнении Контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для включения в соответствующий Реестр контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

13.5. Выполнение Заказчиком и Поставщиком в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район РБ Юридический адрес: Россия, 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка, ул. Дорожная, д. 28. Телефон:+7 (34759) 77-3-33, 74-3-33 ИНН 0231001185 КПП 023101001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН// УФК по Республике Башкортостан г.Уфа Екс 40102810045370000067 р/с 03231643806374210100 л/с 02013064760 БИК 018073401 эл. адрес: nb-uprav@yandex.ru Глава администрации сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан ______________ Султанов М.М. М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "РАльФ" Юридический адрес: 452680, Респ. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 9, стр. 15 Почтовый адрес: 452684, г. Нефтекамск а/я 42 Телефон: +7(34783) 23534 ИНН, КПП: 0264059920\026401001 Банк: ФИЛИАЛ «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК» АО «СМП БАНК» к/с 30101810480730000875 р/с 40702810513240000425 БИК 048073875 эл. адрес: ooo-ralf@mail.ru Директор ______________ Фархутдинов Р.А. М.П. |
| --- | --- |

13.1 Приложения к настоящему Контракту:

13.1.2.  Техническое задание (Приложение № 1);

13.1.3. Календарный план выполнения работ (Приложение № 2);

13.1.4.  Протокол соглашения о контрактной цене (Приложение № 3)

Приложение № 1

к муниципальному контракту №3

от  «13» апреля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИКЗ 213023100118502310100100260014299244

на выполнение работ благоустройству территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда")

Условия Заказчика по функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки. Условия исполнения контракта.

Описание объекта закупки.

| 1.Требования Заказчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов. Описание объекта закупки. |
| --- |
| Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по благоустройству территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда") Подрядчик обязан выполнить работы в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, конфигурацией изделий, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с действующими МДС, иными действующими межгосударственными и национальными стандартами (далее – ГОСТ), ТУ, СНиП, СанПиН, и другими нормативно-правовыми актами, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, локальным сметным расчетом, техническим заданием, аукционной документации. Работы должны быть выполнены согласно перечню выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям нормативных документов. Используемые материалы должны иметь сертификат соответствия, должны сопровождаться паспортом качества. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшийся (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не подвергавшимися ремонту (модернизации или восстановлению), высоконадежными и полностью безопасными при нормальной долговременной эксплуатации, устойчивыми к воздействию влаги, морозов, солнечных лучей. Год изготовления не ранее 2021 г., иметь сертификаты соответствия стандартам и техническим условиям завода – изготовителя, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ. Поставляемая с товаром документация должна включать инструкцию на русском языке. Паспорт включает в себя (размещение, технические характеристики, требования к установке и монтажу, инструкцию по эксплуатации, гарантийные обязательства, комплектность поставки.) Заказчик для проверки качества поставляемого товара имеет право отправить его на независимую экспертизу с целью получения соответствующего заключения. |
| Подрядчик, кроме работ (материалов и оборудования), перечисленных ниже, в ведомостях объемов работ, должен предусмотреть выполнение работ (применение материалов и оборудования), выполнения прочих работ: для обеспечения временного электроснабжения, подготовки территории для устройства проездов автомобилей, инженерных сетей, обеспечить охрану объекта на период выполнения работ, разработать проект производства работ и передать Заказчику на утверждение. |
| 1.1. Перечень и объем выполняемых работ, используемых механизмов, оборудования и материалов указаны в сметной документации к документации об электронном аукционе |
| 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки, требования к их безопасности, требования к результатам работ, гарантии качества работ. Качественно выполнить все работы, в объеме и в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом, календарным графиком работ, сметной документацией, утвержденных Заказчиком, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП). При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные Разделом 1 настоящего Технического задания и соответствующие требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2, КС3). Применяемые материалы должны быть новыми, должны иметь сертификаты соответствия Российским стандартам, сертификаты пожарной безопасности, и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Выполнить работы в сроки, предусмотренные документацией об электронном аукционе и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями муниципального контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2, КС3). Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в сметной документации – (Локальный сметный расчет) к проекту муниципального контракта настоящей документации об электронном аукционе. При этом требования настоящей документации предусматривают следующее: 1. В случае, если в сметной документации (Локальный сметный расчет) к проекту муниципального контракта применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. 2. В случае, если в сметной документации (Локальный сметный расчет) к проекту муниципального установлены требования к участнику закупки – считать их недействительными. 3. Все встречающиеся в сметной документации (Локальный сметный расчет) ссылки на конкретные товарные знаки, торговые марки читать со словами «или эквивалент». Показатели товара и (или) их значения, которые становятся известными при испытании товара, конкретизации не подлежат. При указании на товарные знаки товаров они по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент». При выполнении работ Подрядчик может использовать, по согласованию с Заказчиком, эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в документации Заказчика. Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется по техническим характеристикам, указанным в техническом паспорте (ГОСТ или иной технической документации) материала, комплектующих и оборудования. В период выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность, находящихся в зоне производства работ, коммуникаций, элементов обустройства автомобильной дороги в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик за свои средства восстанавливает благоустройство при нарушении, связанном с производством работ, прилегающей территории в зоне производства работ. Для обеспечения контроля над ходом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан обеспечить представителю Заказчика доступ к месту производства работ на весь период действия контракта. Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с ЛСР, перечнем нормативных документов, условиями муниципального контракта. Подрядчик гарантирует соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП, ПУЭ, законам Российской Федерации и Республики Башкортостан. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ и РБ. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять следующие условия: - согласовать инженерные сети на схемах размещения и выполнения работ; - обеспечивать беспрепятственный и безопасный проход людей и движение транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение; - обеспечивать выполнение работ с соблюдением графика производства работ; - ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, на площадках выполнения работ должны находиться огнетушители; - выполнять ограждение места производства работ огораживающими устройствами. - обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ; - выполнять уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта; - содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет; - после окончания выполнения работ подрядчик обязан оставить чистой территорию, мусор и прочие отходы производства обязан утилизировать самостоятельно путем вывоза на полигон ТБО; - Подрядчик выполняет работы с привлечением квалифицированных и опытных работников, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ; - по первому требованию заказчика (по телефону или письменно), для проведения плановых проверок и приемки выполненных работ (её результата), Подрядчик направляет своего представителя. - несет ответственность за надлежащее исполнение технологии выполнения работ. При проведении скрытых работ для составления акта должны быть вызваны представители Заказчика. Все скрытые работы должны быть заактированы и подписаны представителями Заказчика и обслуживающей организацией. Акты освидетельствования скрытых работ составляются Подрядчиком по форме РД-11-02-2006. Подрядчик представляет по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ, дает разъяснения по техническим вопросам. Подрядчику необходимо вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781) (ред. от 26.08.2016), «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84) (ред. от 18.11.1987). На месте производства работ должны находиться: - журнал производства работ; - схемы производства работ, согласованные в установленном порядке; - копии паспортов используемых материалов; - сертификаты на используемые материалы в ходе выполнения работ. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Объекта экземпляра исполнительной документации, фактически выполненным работам. В состав исполнительной документации должны входить: журнал производства работ, журнал входного контроля качества материалов, сертификаты соответствия, санитарно – эпидемиологические заключения, паспорта на материалы, паспорта качества, протоколы испытаний и т. п. Заказчик, получивший письменное уведомление Подрядчика и исполнительную документацию, в срок не позднее 7 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ. За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию. 2.1 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 3 (трех) лет, с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: нарушений им требований настоящего Технического задания, действующего законодательства РФ; халатностью Подрядчика или невыполнением им какого – либо из своих обязательств, установленных или предусмотренных контрактом. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. Подрядчик должен за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов результата выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. |
| 3 | Подрядчик вправе, при необходимости, выполнить на территории работ временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ |
| 4 | Подрядчик обязуется осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом производства работ и техническими условиями и нести затраты на временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте. |
| 5 | Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией |
| 6 | Подрядчику устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 10 дней со дня письменного уведомления Заказчиком. |
| 7 | В процессе выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3, а так же, счет-фактуру (при наличии). |
| 8 | Подрядчик обязан осуществить мероприятия по организации выполнения демонтажных работ в полном объеме и в строгом соответствии с муниципальным контрактом, согласованным и утвержденным Муниципальным Заказчиком. |
| 9 | При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 10 | Поставлять на объект необходимые для выполнения работ материалы и технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ. Нести ответственность перед третьими лицами. |
| 11 | При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. |
| 12 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |
| 13 | За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ. |
| 14 | Работы должны быть выполнены согласно требованиям и условиям, указанным в документации, об электронном аукционе, сметной документации и в заявке на участие в аукционе в электронной форме. |
| 15 | Осуществить требования Заказчика к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работы. |
| 3. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг |
| Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| Срок выполнения работ: с 15 мая 2021 г. и действует до 31 августа 2021 г. |
| 4. Место выполнения работ, оказания услуг |
| Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Николо-Березовка территория Парка Победы | Сдача исполнительной документации производится по месту нахождения Заказчика |

| Муниципальный заказчик: Глава администрации сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан ______________ Султанов М.М. М.П. | Подрядчик: Директор ______________ Фархутдинов Р.А. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №3

от  «13» апреля 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по благоустройству территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда")

| И № этапа | Наименование работ по Муниципальному контракту | Срок выполнения работ | Расчётная цена этапа в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Благоустройство территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда") | 15 мая 2021 г. | 31 августа 2021 г. | 7 882 975,58 |
| Итого: | 7 882 975,58 руб. |
| Всего: | 7 882 975,58 руб. |

Подписи Сторон:

| Муниципальный заказчик: Глава администрации сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан ______________ Султанов М.М. М.П. | Подрядчик: Директор ______________ Фархутдинов Р.А. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 3 от  «13» апреля 2021 г.

            - ПРОТОКОЛ

СОГЛАШЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение работ по благоустройству территории парка Победы в с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ. 2 этап. (национальный проект "Жилье и городская среда")

Мы,  нижеподписавшиеся от лица Муниципального заказчика – главы администрации сельского поселения Николо-Березовский сельсовет Султанова Марселя Мазгаровича  и от лица Подрядчика Общество с ограниченной ответственностью "РАльФ" Фархутдинова Рифата Анфировича–  удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме  __________ рублей         копейки

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между  Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.

| Муниципальный заказчик: Глава администрации сельского поселения Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан ______________Султанов М.М. М.П. | Подрядчик: Директор ______________Фархутдинов Р.А. М.П. |
| --- | --- |